|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** |  | **Lugar** |  | **Hora de Inicio** |  |
| Febrero 27 del 2013 |  | Imaginamos 93 con 15 |  | **Hora de Finalización** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLIENTE:** | **Carval** | | |
| **PRODUCTO:** | Página web con plataforma de pagos. | | |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** |  | | |
| PM SALIENTE | NOMBRE | Iraida Mercedes Barreto | |
|  |  | |
| CC | NOMBRE | NA. | |
|  |  | |
| INTERVENTOR | NOMBRE | Alejandro Lopez. | |
|  | | |
| PM ENTRANTE | NOMBRE | | Mariangel Vitos |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contactos del proyecto** | | | | | | | | | | | |
| Empresa | Nombre y cargo | | Telefonos | | | Correo electronico | | | | | |
| Constitución al día. | Juan Manuel Charry – Abogado. | | 3128500 / 31285900 | | | jcharry1959@gmail.com | | | | | |
| **Estado Actual del proyecto** | | | | | | | | | | | |
| Estado actual:  Este proyecto se encuentra en 80%. Se estan realizando las validaciones de desarrollo para entrega del proyecto.  Antecedentes:  El proyecto ha sido reasignado multiples veces, se sabe que ha tenido alrededor de 4 project manager. Cuando llega al equipo se comienza el proyecto desde ceros. El proyecto se desarrollo bien hasta la etapa de maquetación hasta que llegó a la fase de programación donde tuvo un retroceso por la falta de recursos asignados y posteriormente, por incumplimiento de freelance. Actualmente el proyecto está a cargo del desarrollador Felipe Camacho como freelance quien esta realizando etapas de corrección sobre el desarrollo. El cliente lleva dos años esperando por su desarrollo, y ya ha cancelado 11’520.000 antes de entrar al equipo por lo que el cliente está muy molesto por la tardanza de su producto, sin embargo el cliente no tiene contrato oficial firmado con imaginamos.  La fecha de entrega se espera para el día 27 de febrero de 2014. (No se realizo la entrega, se empalmo con el desarrollo esperado y se evidenciaron pendientes por ajustar).  De los pendientes por ejecutar para el proyecto se encuentran:   * Integración pagos Online. * Capacitaciòn o manual de administración.   Las actas y la documentación se pueden encontrar están en el respectivo directorio FTP,  Todos los correos intercambiados con el cliente, se estarán re enviando al correo del nuevo project: [mariangel.vitos@imaginamos.com](mailto:mariangel.vitos@imaginamos.com)   * ***Documentos Relevantes (Inputs del ciente)***   Dos archivos con articulos y Backup de la base de datos (James Garcia)   * ***El desarrollo de este sitio web tiene alguna integración con sistemas externos?***   Pagos on Line.   * ***¿Se ha ofrecido algún elemento de cortesía?***   Ninguno. (No se sabe si PMs anteriores lo hicieron el ultimo PM fue Norman Cruz)   * ***¿Se le ha prometido al cliente algo que no está en la propuesta comercial? Ej. carga de todos sus contenidos, montaje previo al pago, montaje de avances en servidor final, etc.***   Ninguno   * ***¿Sabemos en qué servidor quedará montado el desarrollo?***   El del Cliente.   * ***Perfil del cliente y recomendaciones para el manejo de una buena relación***   Ninguno | | | | | | | | | | | |
| **Compromisos y pendientes** | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | Responsable | | | | | Fecha de entrega | | |
| Emplame y notificacion de cambio de PM | | | | Mariangel V. | | | | | 3 de marzo de 2014 | | |
| Nuevo PM | | | | Javier Alfonso | | | | | Pdte | | |
| **Validacion de recursos asignados** | | | | | | | | | | | |
| Etapa | Nombre y cargo | | Telefono | | | | Correo electronico | | | | |
| Desarrollo | Felipe Camacho | | 320 3184040 | | | | Felipe.camacho@imaginamos.co | | | | |
| Maquetación | William Villalba | | --- | | | | william.villalba@imaginamos.com.co | | | | |
| **Datos de URL´s del proyecto** | | | | | | | | | | | |
| PAGINA WEB:  Página principal:  <http://repositorio.imaginamos.com.co/JG/constitucionaldia/>  Administrador de contenido:  <http://repositorio.imaginamos.com.co/JG/constitucionaldia/cms>  User: [cms@imaginamos.com](mailto:cms@imaginamos.com)  Contraseña: bogota | | | | | | | | | | | |
| **Acuerdos de pago** | | | | | | | | | | | |
| Cliente | Pendientes 3´800.000 según propuesta comercial | | | | | | | | | | |
| Miembros del equipo | NA | | | | | | | | | | |
| **Claves de correo** | | | | | | | | | | | |
| Correo de imaginamos | Iraida.barreto@imaginamos.com | | | | | | | | | | |
| Password | Imaginamos2014 | | | | | | | | | | |
| Check List carpetas | | | | | | | | | | | |
| ITEM | | | | | | | | Si | | NO | N/A |
| Comercial | Contrato firmado por las dos partes. | | | | | | |  | | X |  |
| Propuesta comercial | | | | | | | X | |  |  |
| RUT | | | | | | | X | |  |  |
| Facturas | | | | | | | X | |  |  |
| Comprobante de pago | | | | | | | X | |  |  |
| Documentacion | Acta de empalme | | | | | | | X | |  |  |
| Acta de inicio | | | | | | | X | |  |  |
| Actas de reunion | | | | | | | X | |  |  |
| Acta de cierre | | | | | | |  | | X |  |
| Certificado de satisfaccion | | | | | | |  | |  | X |
| Brief | | | | | | |  | |  | X |
| Documento de ingenieria detallada | | | | | | | X | |  |  |
| Documentos | Imágenes | | | | | | |  | |  | X |
| Textos | | | | | | |  | |  | X |
| Fuentes | | | | | | |  | |  | X |
| Logo | | | | | | |  | |  | X |
| Diseño | Documento de especificaciones de Home. | | | | | | |  | |  | X |
| Mockups y Wireframes. | | | | | | | X | |  |  |
| Propuestas de Home. | | | | | | |  | |  | X |
| Diseño de Internas. | | | | | | |  | |  | X |
| Desarrollo final en Zip. | | | | | | |  | | X |  |
| Back up de maquetacion | Html | | | | | | | X | |  |  |
| CSS | | | | | | | X | |  |  |
| JS | | | | | | | X | |  |  |
| Imágenes | | | | | | | X | |  |  |
| Fuentes | | | | | | | X | |  |  |
| Backup de Programación. | Carpeta comprimida. | | | | | | |  | | X |  |
| .sql | | | | | | |  | | X |  |
| Set de pruebas (Si aplica). | | | | | | |  | | X |  |
| Usuario | | | | | | |  | | X |  |
| Administrador | | | | | | |  | | X |  |
| Estrés | | | | | | |  | | X |  |
| W3c | | | | | | |  | | X |  |
| Editables del proyecto. | | | | | | |  | | X |  |
| Documentos de aprobacion de fase | Carta de aprobación de Home. | | | | | | |  | |  | X |
| DID aprobado. | | | | | | | X | |  |  |
| Entrega de maquetación. | | | | | | | X | |  |  |
| Aprobación de maquetación. | | | | | | | X | |  |  |
| Entrega de programación. | | | | | | | X | |  |  |
| Acta de cierre firmada. | | | | | | |  | | X |  |
| Reunionesx | | | | | | | | | | | |
| Reunion de empalme con cliente, pm saliente y pm entrante | | | | | | | | X | |  |  |
| Observaciones | | | | | | | | | | | |
| Revisar compromisos adquiridos por Edgar. (Buscar en el Cloking) | | | | | | | | | | | |
| Firmas | | | | | | | | | | | |
| PM que entrega | | Nombre:  Iraida Barreto | | | Firma | | | | | | |
| PM que Recibe | | Nombre | | | Firma | | | | | | |